- 采购项目技术服务、商务及其他要求

（一）项目概述

按照省自然资源厅、省林业和草原局《关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知》（川自然资源发〔2022〕8号）要求，为做好我县造林绿化空间图斑调查评估工作，采购一家造林绿化空间图斑调查评估服务供应商，提供造林绿化空间图斑调查评估服务。

（二）★工作范围

根据下发的造林绿化空间矢量图斑，我县图斑个数5324个，总面积5735公顷。筛选图斑需要外业现地调查2000个图斑，要通过国土云进行现地调查。

（三）★工作内容及要求

1、工作要求：按照省自然资源厅、省林业和草原局《关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知》（川自然资源发〔2022〕8号）要求，县级林草主管部门依据《造林绿化空间调查评估技术方案》，按照国家下发的图斑作为评估范围，开展适宜性评估工作。适宜性评估成果经县级自然资源和林业主管部门审查后，报送至市规划和自然资源局。规划造林空间成果统计表、数据库报送至市规划和自然资源局，市规划和自然资源局审查反馈后进行修改，修改完善后报省国土科研院并进行数据库质检，并提交国家技术组审核。

2、工作内容：按照《造林绿化空间调查评估技术方案》，结合国土“三调”、2020年国土变更调查成果等数据，对下发我县的5324个图斑进行现地调查评估。技术单位对照技术标准，将“适宜”的图斑，明确为适宜造林绿化空间，并最终落实到国土空间规划“一张图”上；对“不适宜”的图斑，要说明理由，并通过“国土调查云”提供现场照片、文件等举证资料，形成大邑县造林绿化空间矢量数据库，并编制调查统计表，成果报告。并提交省、国家相关部门和技术单位审核校验。

（四）★商务要求：

1、服务期限：合同签订后60个工作日内完成本项目。

2、服务地点：成都市大邑县。

3、付款方式：

（1）合同签字之日后，在收到发票之日起的15日内支付合同金额的30%；

（2）完成所有工作任务，并提交上报上级主管部门后支付合同金额的40%；

（3）履约验收后支付合同金额的30%。

4、验收方式和标准：按照财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205 号）的相关要求以及采购文件、供商的响应文件进行验收，以满足采购人的实际需求为准。

注：本章标注“★”项为实质性要求，供应商如未满足视为无效响应。