古雷开发区农村黑臭水体治理工程勘察项目比选公告

古雷开发区农村黑臭水体治理工程勘察项目，业主为福建恒述建设工程有限公司，该项目拟通过比选，确定有勘察资质的勘察单位对古雷开发区农村黑臭水体治理工程进行勘察。本项目已具备比选条件，现决定对本项目的勘察进行公开比选，比选具体事项如下：

一、项目概况

1、项目名称：古雷开发区农村黑臭水体治理工程勘察项目

2、项目编号：DHZZBX【2022】040号

3、项目地点：杜浔镇后姚村、城里村，霞美镇山前村、运头村、 五社村、白石村，沙西镇屿头村、高林村、院前村；

4、工程规模：本项目新建氮磷生态拦截沟渠 9.2 km；底泥清淤 8.4 万 m 3；新建生态护岸 8.9 km、生态浮岛 0.16 万 m 2、人工湿地 0.3 万平方米并配套管道等附属设施，新增曝气增氧设备 22 套；新建水系连通渠道 0.4 km。

5、比选范围：包括工程各阶段的地形图测量、初步勘察、详细勘察、工程现场必要的踏勘。(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察内容均包含，不限于上述范围)。

6、比选内容：工程勘察：水、陆踏勘，河道断面测量，收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、地形图测量、勘探、取样、钻探、试验、测试、监测等勘察作业，编制工程勘察文件，与设计单位（包括施工图设计单位）、施工单位的配合服务、竣工验收、资料归档等后续服务。(根据项目实际需要情况与项目相关的一切勘察内容均包含，不限上述范围)。

7、勘察周期要求：合同签订后20个工作日内提交详细勘察成果资料及水陆踏勘、地形测量资料。

8、质量要求：符合国家技术规范、标准及比选人要求。

二、资格要求及审查办法：

1、工程勘察综合类甲级资质，或工程勘察专业类（岩土工程、水文地质勘察、工程测量）乙级及以上资质；

非我省注册的勘察单位参加投标，应在我省设有与招标项目相适应的土工实验室和技术人员，以保证勘察结果的真实、准确和可靠。

2、具有有效的营业执照；具有履行合同所必须的专业技术、设备和经济能力；具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录；

3、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

4、符合法律、法规规定的其他条件；

5、本项目不接受联合体申请；

6、本项目采用资格后审。

三、评审办法

本比选项目采用的评标办法：随机抽取中选人法。

四、发包价

本项目勘察费综合单价为每米进尺130元（包含地形测量，水、陆踏勘，河道断面测量），固定单价加风险包干，待勘探任务完成后，工作量按实结算。本项目勘察费不超过100万元，超过100万元按100万元计取。

比选申请人应根据发包价统一报价，否则按无效标处理。

五、比选文件的领取

凡有意向的参选单位请于2022年11月01日至2022年11月07日上午8:30～11:30，下午15:00～17:30（节假日除外），到大华建设项目管理有限公司（地址：漳州市龙文区明发商业广场20幢4层）办理领取相关资料事宜，若需邮寄，请自行与代理机构联系，邮费自理。

六、比选申请书的递交时间及地点：

1、比选申请人递交比选申请书的截止时间为:2022年11月 10 日10时00分。

2、比选申请人递交比选申请书的地点为：大华建设项目管理有限公司开标室-漳州市龙文区明发商业广场20幢407室。

七、比选保证金

本项目比选保证金金额为人民币伍仟元整(¥5000)，提交比选申请书时以现金形式缴纳,未提供比选保证金的，视为自行放弃参选资格。比选结束后，未中选单位比选保证金当场退还。中选人的比选保证金于合同签订后无息退还。

七、比选公告

本次比选公告将发布在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）。

八、联系方式

比选人：福建恒述建设工程有限公司

地址：福建省漳州市古雷港经济开发区古雷镇下林路391号三楼

联系人：蔡先生     联系电话：0596-3892276

代理机构：大华建设项目管理有限公司

地址：漳州市龙文区明发商业广场20幢4层

联系人：小林        联系电话：0596-2502415