# 第三篇  谈判项目服务需求

# 1、项目编号：HNHYD-2023-002；

# 2、项目名称：海口市谭仙农产品加工产业园（一期）项目（可行性研究报告编制）；

# 3、项目地点：项目位于海口市琼山区；

# 4、项目建设规模及内容：海口市琼山区工会海口市谭仙农产品加工产业园（一期）项目（可行性研究报告编制），本项目主要建设内容:包含道路工程、给排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、交通工程、绿化工程、污水处理厂、环卫设施及其他附属工程等。项目总投资估算96221.90万元（以政府或行业主管部门批复为准）。

# 5、釆购方式：竞争性磋商；

# 6、预算金额：738400.00 元（报价按下浮率报，最终合同价以概算批复的可行性研究报告编制费为准结合下浮率计取）；

# 7、最高限价：738400.00 元（报价按下浮率报，最终合同价以概算批复的可行性研究报告编制费为准结合下浮率计取）；

# 8、招标范围及服务内容：可行性研究报告编制，根据建设规模及范围，并按相关规范提交编制报告。完成评审并通过相应级别的部门审批，所有成果文件应符合国家及海南省相关的法律法规的标准要求。同时负责项目投资方案报告编制，内容需满足采购人编写要求，包括对项目可行性和工程建设方案、投资价值评价等；

# 9、计划工期：30日历天；

# 10、质量要求：符合国家及地方现行有关规范文件合格标准；

# 11、付款方式：以合同约定为准。

# 12、服务需求：

（1）、服务内容：编制可行性研究报告，内容要求以符合国家规范标准和有关规定为准，包括但不限于编制可行性研究报告而进行的所有调查、踏勘、资料收集、现场勘察等工作，同时配合征集人完成项目前期、审批全过程等服务工作。

（2）、编制要求：

2.1、可研报告必须对项目建设的必要性、技术的可行性、经济合理性以及社会效益、节能和资源综合利用、生态环境影响、社会稳定风险等进行全面论证，编制格式、内容和深度应达到国家及海南省的规定要求。

2.2 可研报告应通过相关机构组织的专家评审并经发改部门审批。

# 2.3、对可研报告深度、质量负责。

# 2.4可行性研究报告编制，完成评审并通过相应级别的部门审批，所有成果文件应符合国家及海南省相关的法律法规的标准要求。同时负责项目投资方案报告编制，内容需满足采购人编写要求，包括对项目可行性和工程建设方案、投资价值评价等。

## 13、其他

13.1供应商须以保证优质的服务质量为目标，不得恶意低价竞标。评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，响应将作为无效响应处理。

13.2其他未尽事宜以合同约定为准。