福建省政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：福建省湄洲湾港口发展中心附楼三楼会议室修缮采购

备案编号：无

项目编号：YFCG202211218（2）

福建云锋招标有限公司

2023年01月

第一章  采购邀请书

竞争性磋商采购公告

福建省湄洲湾港口发展中心已根据政府采购相关法律法规，经相应程序确定采用 竞争性磋商 方式组织福建省湄洲湾港口发展中心附楼三楼会议室修缮采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来参加。本项目由采购人委托福建云锋招标有限公司开展竞争性磋商活动。

1.项目名称：福建省湄洲湾港口发展中心附楼三楼会议室修缮采购。

2.备案编号：无。

3.项目编号：YFCG202211218（2）。

4.采购内容及要求：

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算 | 允许进口 | 合同包预算 | 最高限价 | 磋商保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1－1 | 房屋修缮 | 1(项） | 227,948.00 | 否 | 227,948.00 | 227,948.00 | 无 |

5.采购项目需要落实的政府采购政策：小型、微型企业，适用于（合同包1）。监狱企业，适用于（合同包1）。促进残疾人就业 ，适用于（合同包1）。信用记录，适用于（合同包1），按照下列规定执行：（1）供应商应在（本项目公告发布之日起至首次响应文件递交截止时间）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“供应商提供的查询结果”），供应商提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由磋商小组通过上述网站查询并打印供应商信用记录（以下简称：“磋商小组的查询结果”）。②供应商提供的查询结果与磋商小组的查询结果不一致的，以磋商小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致磋商小组无法查询供应商信用记录的（磋商小组应将通过上述网站查询供应商信用记录时的原始页面打印后随竞争性磋商文件一并存档），以供应商提供的查询结果为准。④查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6.供应商的资格要求：

6.1法定条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 施工资质 | 磋商供应商须具备有效的不低于二级建筑装修装饰工程专业承包资质和施工企业《安全生产许可证》，须提供有效的不低于二级建筑装修装饰工程专业承包资质证书复印件和施工企业《安全生产许可证》复印件。 |
| 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购） | 本项目为预留份额专门面向中小企业采购项目，不接受大型企业参加。本合同包项目标的物的行业类型为“建筑业”。磋商供应商在磋商响应文件中须提供《中小企业声明函》（工程），并按表中要求填写完整。监狱企业和残疾人福利性单位视同中小企业。监狱企业须在磋商响应文件中提供相关证明文件，否则不予认定，残疾人福利性单位须在磋商响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。 |

6.3是否接受联合体形式的响应磋商：不接受

※根据上述资格要求，供应商响应文件中应提交的“资格证明文件”相关规定和资料要求，详见竞争性磋商须知前附表和磋商文件第五章。

7.供应商报名期限：即日起至2023年01月12日的工作时间（北京时间）。

7.1如果采购过程中有发出更正公告，采购人将根据实际情况确定是否延长报名期限，则报名截止时间以更正公告中的约定为准。

8.获取竞争性磋商文件时间、地点、方式：

8.1竞争性磋商文件的提供期限：即日起至2023年01月12日止的工作时间。

8.2获取地点及方式：接受邀请参加磋商的供应商请在上述期限内的工作时间（北京时间）每天上午8:00—12:00时，下午2:30—5:30时，通过电子邮件方式向福建云锋招标有限公司（邮箱：YFCG2988718@163.COM）索取竞争性竞争性磋商文件。未按约定索取竞争磋商文件的磋商将被拒绝。

9.竞争性磋商文件售价：0元整。

10.首次响应文件递交截止时间及地点：

10.1首次响应文件递交截止时间：2023年01月16日15：00时(北京时间),不符合《竞争性磋商文件》的规定或逾期收到的响应文件恕不接受。

10.2首次响应文件递交地点：福建云锋招标有限公司（地址：福建省泉州市区温陵路南段178号二楼）。

11.磋商时间及地点：

11.1磋商开始时间：2023年01月16日15：00时(北京时间)。

11.2磋商地点：福建云锋招标有限公司开标大厅（地址：福建省泉州市区温陵路南段178号二楼）。

12.竞争性磋商公告期限：自中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/)发布公告之日起5个工作日。
    13.采购人：福建省湄洲湾港口发展中心

地  址：泉州市泉港区南山中路17号

联系人：小庄

联系方法：0595—87777075

代理机构：福建云锋招标有限公司

地  址：福建省泉州市区温陵路南段178号二楼

联系人：林鸿冰、饶路生

联系方法：0595-22988718、28131778

邮箱：yfcg2988718@163.com

附1：购买竞争性磋商文件及其他费用的银行账户信息

银行账户

开户名称：福建云锋招标有限公司

开户银行：兴业银行泉州分行营业部

银行账号：152300100100077663。

特别提示

1、请供应商务必认真核对账户信息。

第二章  竞争性磋商须知
第1节  竞争性磋商须知前附表

竞争性磋商须知前附表是对竞争性磋商须知的补充和细化，二者如有矛盾，以前附表中的要求和规定为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.2.1 | 供应商的资格要求：见磋商文件第一章“采购公告/采购邀请书” 资格证明文件资料要求： 明细; 描述. a1磋商响应声明. a2单位负责人授权书; 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、供应商为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质响应文件正本中的本授权书（若有）应为原件。. a3法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明; 磋商供应商是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；磋商供应商是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；磋商供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；磋商供应商是自然人的，则提供自然人的身份证明复印件. a4财务状况报告; 提供会计师事务所出具的上一年度或上一季度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明. a5依法缴纳税收的相关材料; 提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件. a6依法缴纳社会保障资金的相关材料; 提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件. a7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料; 由招标人根据采购需求在第一章“资格要求特定条件”中详细列明. a8参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 1、“重大违法记录”指竞争性磋商供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、纸质响应文件正本中的本声明应为原件。※竞争性磋商供应商应按照磋商文件第五章规定提供。. a9信用信息查询结果; 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的信用信息查询结果、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的信用信息查询结果。. a10磋商保证金; 无. 特定资格条件： 包：1 明细; 描述. 施工资质; 磋商供应商须具备有效的不低于二级建筑装修装饰工程专业承包资质和施工企业《安全生产许可证》，须提供有效的不低于二级建筑装修装饰工程专业承包资质证书复印件和施工企业《安全生产许可证》复印件。. 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购）; 本项目为预留份额专门面向中小企业采购项目，不接受大型企业参加。本合同包项目标的物的行业类型为“建筑业”。磋商供应商在磋商响应文件中须提供《中小企业声明函》（工程），并按表中要求填写完整。监狱企业和残疾人福利性单位视同中小企业。监狱企业须在磋商响应文件中提供相关证明文件，否则不予认定，残疾人福利性单位须在磋商响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。. |
| 2 | 3.2.2 | 是否接受联合体形式的响应磋商：不接受 |
| 3 | 6.3 | 是否组织现场考察或召开磋商前答疑会：否 |
| 4 | 9.1 | 响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 10.1 | 提交磋商保证金： 本项目的磋商保证金详见《采购标的一览表》，数额不得超过采购项目预算金额的2%，提交方式为无，须于提交响应文件截止时间前到达指定账户为准，是否到达以为准； 其他：本项目不需缴纳磋商保证金 |
| 6 | 10.3.1 | 磋商保证金退还的其它要求：无。 |
| 7 | 11.1 | 响应文件的份数 （1）纸质响应文件 ①响应文件正本1份、副本3份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：的电子响应文件在可读介质中另存1份。 |
| 8 | 14.4 | 磋商过程中可能发生实质性变动的内容： 无。 |
| 9 | 14.9 | 评审的标准和方法：具体内容详见竞争性磋商须知前附表专项附件“评审的标准和方法”。 |
| 10 |  | 根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容： 关于竞争性磋商第二轮报价（即首次报价后再进行的一轮价格磋商，也为最后的价格磋商）流程：（1）资格审查和实质性响应审查后，代理机构按照响应文件递送的签到顺序通知合格供应商进入磋商阶段，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在约定时间内进行最后报价。若磋商小组没有提高采购要求，磋商供应商不应放弃最后报价，否则，磋商小组将按首次响应文件进行评审。（2）最终报价阶段，由代理机构向参加磋商的供应商分发最终报价承诺书。最终报价以总价方式进行报价，若最终报价有优惠，则成交单价按最终报价与原报价的优惠率计算调整。参加磋商的供应商填写报价时应独立报价，不得相互商量、串通报价。（3）参加磋商供应商在规定的时间内填报好最后报价后装入各自的信封封存，并交由代理机构工作人员。（4）评审结束后现场公布所有参加最后报价的磋商供应商的报价及评审结果。 |
| 11 | 18.1 | 合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 12 | 22.2 | 信息公告指定媒体（以下简称：“指定媒体”）： (1)中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 |
| 13 | 23.1 | 本项目监督管理部门：采购人监督部门。 |
| 14 | 24.1 | 履约保证金：（1）成交人在与采购人签订合同前，应向采购人提交按中标金额的1%计算的履约保证金。（2）该履约保证金在完成所有工作并经验收合格后无息退还。（3）履约保证金的提交方式：银行转账、本票、支票、汇票、银行保函或担保保函等方式。 |
| 15 | 25 | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： 1、组织本项目竞争性磋商活动的机构全称为采购人，本项目不收取代理服务费；组织本项目竞争性磋商活动的机构全称为集中采购机构，本项目不收取代理服务费；组织本项目竞争性磋商活动的机构全称为集中采购机构以外的采购代理机构，本项目由成交人支付代理服务费。 2、其他： 1.1、本项目的招标代理服务费由成交人支付，竞争性磋商文件其他内容与本条款有冲突的，以本条款为准。 1.2、收费标准以单个合同包的成交总金额为准，按差额定率累进法计取[但最低不少于人民币叁仟元整（￥：3,000.00元）]。本项目的项目类别及相应的收费标准如下：服务类 （0，100]万元 1.5%、（100，500]万元 0.8%。 1.3、招标代理服务费由成交人在领取成交通知书的同时，以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清。 1.4、服务费缴交账户: 开户行：兴业银行泉州分行营业部 帐号：152300100100077663 收款人：福建云锋招标有限公司。 1.5、（1）关于财务状况报告：每年1-6月期间评审的项目，供应商也可提供上上年度的年度财务报告。（2）关于依法缴纳税收的相关材料：享受税收减免政策或因疫情影响享受缓缴或免缴税收的企业，无法提供相关税收缴纳证明材料的，提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟），该承诺书视同纳税凭据。（3）关于依法缴纳社会保障资金的相关材料：享受社保减免政策或因疫情影响享受缓缴或免缴社保的企业，无法提供相关社保缴纳证明材料的，提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 |

专项附件：             评审的标准和方法

一、磋商小组

1.1采购人根据项目的特点依法组建磋商小组。

1.2磋商小组由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中：采购人代表1人由采购人派出，评审专家2人由福建省政府采购评审专家库产生。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

1.3磋商小组负责具体磋商和评审事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

1.3.1评审应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

1.3.2评审应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

1.3.3评审的依据是磋商文件和响应文件，磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

1.3.4磋商小组应按照磋商文件规定推荐成交候选人或根据采购人的授权确定成交人。

1.3.5评审应遵守下列评审纪律：

①评审情况不得私自外泄，有关信息由采购人或其委托的代理机构统一对外发布。

②对采购人或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体磋商小组成员应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评审中应充分发扬民主，推荐成交人候选人或根据采购人授权确定成交人后要服从评审报告。

※对违反评审纪律的磋商小组成员，将取消其磋商小组成员资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

二、磋商程序

2.1磋商程序按照磋商文件第二章第2节“竞争性磋商须知”第14 条“磋商程序以及评审标准和方法”的相关条款规定执行。

2.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形（本项目符合此情形），则提交最后报价的供应商可以为两家。

2.3只有资格审查和实质性响应审查均合格且按规定提交最后报价的合格供应商才能参加综合评分。

三、综合评分的标准和方法

3.1磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的合格供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。如果磋商项目有多个合同包，则按相应合同包分别进行，具体综合评分的标准和方法如下：

3.3.1磋商小组将对相应合同包提交最后报价的合格供应商从技术、商务及报价部分分别进行评议并评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。各合同包综合得分最高的供应商将被推荐为第一成交候选人，综合得分第二高的供应商将被推荐为第二成交候选人，综合得分第三高的供应商将被推荐为第三成交候选人（属于《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则不推荐第三成交候选人）。如果出现相同的综合得分，则最后报价低的供应商排序在前优先推荐；如果最后报价仍相同，则技术部分得分高的供应商优先排序在前推荐。

3.3.2具体评审标准和方法：

（1）响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐3名以上成交候选人供应商，其中评审总得分最高的供应商为第一成交候选人。

（2）每个供应商的评审总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1＋A2＋A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

包1

（一）技术部分评分PT            满分70分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 一、基本符合性 | 40 | 磋商供应商全部响应满足《竞争性磋商文件》第三章“采购内容及要求”第二条“技术和服务要求”第1项“工程量清单”的得40分，正偏离不加分；对清单中序号1至8项及序号38至49项（合计共20项，共计10分）有负偏离的每项扣0.5分；对清单中其他项（共30项，共计30分）有负偏离的每项扣1分；本评分项最低扣至零分。对标记“★”号要求有负偏离的为无效磋商。 |
| 二、施工方案 | 3 | 1、根据磋商供应商提供的施工技术措施进行评分：方案完整、详细、可操作性强、技术措施完善的得3分，存在细微缺陷的得2分，存在较大缺陷得1分，存在重大缺陷或未提供任何材料的不得分。 |
|  | 3 | 2、根据磋商供应商提供的施工进度计划及保障措施进行评分：进度完整、详细、可操作性强、保障措施完善的得3分，存在细微缺陷的得2分，存在较大缺陷得1分，存在重大缺陷或未提供任何材料的不得分。 |
|  | 3 | 3、根据磋商供应商提供的质量安全措施及保障体系进行评分：方案完整、详细、可操作性强、措施完善的得3分，存在细微缺陷的得2分，存在较大缺陷得1分，存在重大缺陷或未提供任何材料的不得分。 |
|  | 3 | 4、据磋商供应商提供的文明施工措施进行评分：措施完整、详细、可操作性强、完善的得3分，存在细微缺陷的得2分，存在较大缺陷得1分，存在重大缺陷或未提供任何材料的不得分。 |
| 三、建筑垃圾清理及运输方案 | 3 | 根据磋商供应商提供的建筑垃圾清理及运输方案，由磋商小组进行打分：1、方案完整、合理、响应速度快、及时清运、不会产生二次垃圾或二次污染的得3分；2、方案较合理、可行、能做到不影响整洁的得2分；3、方案基本合理、可行的得1分；4、方案不可行或未提供的不得分。 |
| 四、人员配备 | 3 | 根据磋商供应商拟为本项目投入的施工人员配备方案,由磋商小组进行打分：1、方案编制详实切合实际，可操作性强的得3分；2、方案部分内容详实整、较实切合实际的得2分；3、施工组织设计方案存在缺漏、内容不详实的得1分；4、方案不可行或未提供的不得分。 |
| 五、资源供应计划 | 3 | 根据磋商供应商按照本项目的进度、质量、安全的要求和现场实际施工条件，提出相应的资源供应计划，包括劳动力需求计划、机械设备需求计划和主要材料和周转材料需求计划等，由磋商小组进行打分：1、方案周全、实施性高，可操作性强的得3分；2、方案较为全面，实施性较高，具有一定的可操作性的得2分；3、方案不全面，实施性、可操作性一般的得1分；4、未提供的不得分。 |
| 六、应急措施 | 3 | 根据磋商供应商所提供的应急措施方案，由磋商小组进行打分：1、方案周全、实施性高，可操作性强的得3分；2、方案较为全面，实施性较高，具有一定的可操作性的得2分；3、方案不全面，实施性、可操作性一般的得1分；4、未提供的不得分。 |
| 七、农民工工资发放的保障措施 | 3 | 根据磋商供应商提供在安全生产同时，如何确保农民工工资及时发放的措施方案情况，由磋商小组进行评议：1、方案周全、实施性高，可操作性强的得3分；2、方案较为全面，实施性较高，具有一定的可操作性的得2分；3、方案不全面，实施性、可操作性一般的得1分；4、未提供的不得分。 |
| 八、项目负责人 | 3 | 根据磋商供应商拟派出担任本项目的项目负责人具有不低于二级建筑工程专业注册建造师执业证书且持有合格有效的安全生产考核合格证书B证的得3分。（注：须提供相关证书复印件，拟派出项目负责人必须为磋商供应商在岗正式员工，以执业证书上注册单位为准，所提供材料均加盖磋商供应商公章，未提供的不得分。拟派出本项目的项目负责人和项目技术负责人不能同时兼任。） |

（二）商务部分评分PB            满分15分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 一、体系认证 | 3 | 磋商供应商获得ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项的得1分，满分3分。（磋商供应商需提供有效的认证证书复印件作为评分依据。） |
| 二、声明函 | 1 | 供应商提供近三年来经营活动中无合同违约行为、无重大安全责任事故声明的得1分，须提供声明函原件扫描件，未提供不得分。 |
| 三、售后服务 | 3 | 根据磋商供应商售后服务承诺、维护响应计划包括具体的售后服务内容、响应方式等方面，由评委进行评分：（1）内容全面、深度详细、响应时间3小时以内及方式非常适用的得3分；（2）内容较为全面、深度一般、响应时间6小时内及方式、较适用的得2分；（3）内容不够全面、深度不够、响应时间8小时内及方式部分适用的得1分；（4）其余不得分。 |
| 四、业绩 | 3 | 根据磋商供应商提供的自 2019 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来完成的类似项目业绩进行评价：每提供 1 个有效业绩得 1 分，满分 3 分。 [提供该业绩项目以下资料复印件：（1）合同文本；（2）中标成交公告（提供相关网站中标或成交公告的下载网页及网址）；（3）中标（成交）通知书；（4）能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件。（注：证明材料中的公司名称须与磋商供应商名称一致，若磋商供应商名称进行变更，须附上变更材料）未提供或提供不齐全的不得分。] |
| 五、满意度调查 | 3 | 根据磋商供应商自2019年1月1日(日期以合同签订时间为准)至投标截止时间止，已完成或正在履行的与本项目类似的项目用户评价情况，由磋商小组进行评议并打分：每提供一份满意证明材料评价为满意或良好及以上的得1分，满分3分。[注：①须提供有效的合同文本复印件及满意证明材料。②此项“满意度调查”与第三项“业绩”中的同一份业绩项目不得重复得分。] |
| 六、质保期 | 2 | 根据各磋商供应商的承诺的质保期，不满足磋商要求的为无效磋商；每延长6月加1分，最多得2分。 |

（三）报价部分评分PF            满分15分

a.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的磋商供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100。因落实政府采购优惠政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。

（四）根据政府采购政策可享有的加分优惠评分PE
         无

（五）价格扣除部分（本项目为整体预留份额专门面向中小企业）

无

（4）成交候选人排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：

a.成交候选人按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。

b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价（即经政府采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）由低到高顺序推荐。

c.综合评审总得分（FA）且经评审最后磋商报价（即经政府采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）仍然相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。

四、评审报告

4.1磋商小组完成评审后，应当编写评审报告并提交给采购人。

4.2评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选人的排序名单及理由。

4.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

五、其他规定

5.1其他规定

5.1.1评审应全程保密且不得透露给任一供应商或与评审工作无关的人员。

5.1.2评审将进行全程实时录音录像，录音录像资料随竞争性磋商文件一并存档。

5.1.3若供应商有任何试图干扰具体评审事务，影响磋商小组独立履行职责的行为，其响应无效且不予退还磋商保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

5.1.4根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容：无

第2节 竞争性磋商须知

一、总则

1.适用范围：

1.1适用于磋商文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.定义及要求：

2.1“采购标的”指磋商文件载明的需要采购的货物、服务、工程。

2.2“采购人”指本次采购项目的买方、或业主方、或甲方，具体见磋商文件第一章；“采购代理机构”系指接受采购人委托，组织开展竞争性磋商采购活动的代理机构，具体见磋商文件第一章。

2.3“潜在供应商”按照磋商文件第一章规定进行报名，且有意向参加本项目响应磋商的供应商。

2.4“供应商”指按照磋商文件第一章规定进行报名，且已经提交响应文件的法人或其他组织或自然人。只有适合自然人参与和承接的政府采购项目，供应商才可以是自然人。

2.5“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

2.6“供应商代表”指供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。供应商为自然人的，由本人签字并附身份证明。

3.合格的供应商：

3.1一般规定

3.1.1供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。

3.1.2为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。

3.1.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加政府采购活动。

供应商有责任检查自身情况，在响应文件中对是否违反以上一般规定做出如实声明，否则其响应文件将被否决。

3.2特别规定

3.2.1供应商的资格要求：详见竞争性磋商须知前附表第1项。

3.2.2是否接受联合体形式的响应磋商：详见竞争性磋商须知前附表第2项。若接受联合体形式且供应商为联合体，则联合体各方除了应遵守本章第3.1条规定外，还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合磋商文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的响应磋商。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.2.3若接受联合体形式，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加政府采购活动。若不接受联合体形式，则单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.参与竞争性磋商费用：

4.1除法律法规或竞争性磋商文件另有规定之外，供应商应自行承担其准备与参加竞争性磋商所涉及的一切费用。

二、竞争性磋商文件

5.竞争性磋商文件的组成：

5.1竞争性磋商文件由下述部分组成：

第一章 采购公告（或采购邀请书）

第二章 竞争性磋商须知

第三章 采购内容及要求

第四章 合同主要条款及格式

第五章 首次响应文件格式

5.2除上述内容以外，采购人、采购代理机构或者磋商小组在采购过程期间对磋商文件所作的澄清、修改或补充，均构成磋商文件的组成部分，对采购人和供应商具有约束力。

6.竞争性磋商文件的澄清、补充、修改及现场考察等：

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清、补充或者修改，澄清、补充或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清、补充或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组将在提交首次响应文件截止时间5个日历日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，不足5个日历日的，采购人、采购代理机构或磋商小组将顺延提交首次响应文件的截止时间。

6.2提交首次响应文件截止时间前，若采购人发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于竞争性磋商文件的澄清、补充或修改等）作为磋商文件组成部分，对采购人和供应商具有约束力。更正公告作为采购人、采购代理机构或磋商小组通知所有潜在供应商的书面形式，潜在供应商务必随时关注磋商文件中载明的指定媒体，以免遗漏。

6.3采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，是否组织现场考察或召开磋商前答疑会详见竞争性磋商须知前附表第3项。

三、响应文件编制

7.应标要求

7.1供应商可按照合同包号，对竞争性磋商文件中载明的全部或部分合同包进行响应。对于能够详细列明采购标的技术、服务要求的采购项目，供应商响应时，对同一个合同包内所有的采购内容和要求必须进行完整响应，否则其相应合同包的响应文件将被否决。

7.2供应商代表在同一个合同项下只能接受一个供应商的委托参加响应磋商，否则其响应文件将被否决。

7.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容和要求，按磋商文件的规定提供响应文件，并对其所提供的全部资料、承诺和声明的真实性、合法性和准确性负责。

7.4除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的响应文件应使用中文文本，若有不同文字文本，以中文文本为准。

7.5响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

7.6除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商承诺的报价应以人民币进行报价，合同实施结算时亦以人民币支付；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.首次响应文件的组成：

8.1首次响应文件包括但不限于下列部分：

（1）磋商响应声明

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）磋商保证金凭证（若有）

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交的其他资料

（8）要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

9.响应文件有效期：

9.1响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表第4项，响应文件承诺的有效期不得少于磋商文件载明的有效期，否则其响应文件将被否决。

9.2特殊情况下采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝延长有效期，且其磋商保证金可以退还，但其供应商资格将被取消。同意延长有效期的供应商，不需要也不允许修改其响应文件及磋商承诺，但将要求其相应延长磋商保证金有效期，有关退还和不予退还磋商保证金的规定在有效期延长期内继续有效。

10.磋商保证金（若有）：

10.1供应商应在参加竞争性磋商之前按竞争性磋商须知前附表第5项规定的金额、形式等要求提交磋商保证金。磋商文件若接受联合体形式且供应商为联合体的，则可以由联合体中的牵头方提交磋商保证金，其提交的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。

10.2磋商保证金为响应文件的重要组成部分之一。磋商保证金用于保护本次磋商活动免受供应商的违约或失信行为而引起的风险。未按规定提交磋商保证金的，其响应文件将被否决。

10.3磋商保证金退还：

10.3.1采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外（比如：采购人委托代理机构组织磋商采购，成交的供应商未向采购代理机构出具已签订合同证明材料，造成磋商保证金退还时间延误的结果，由成交的供应商自行承担和谅解等）。未成交人的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交人的保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。关于磋商保证金退还的其它要求见竞争性磋商须知前附表第6项。

10.3.2质疑或投诉涉及的供应商，若其磋商保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后，且没有发生法律法规或者磋商文件规定的不予退还磋商保证金情形，则由采购人或采购代理机构给予及时退还。

10.4如果供应商发生以下任何一种情况时，其磋商保证金将被不予退还：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)供应商在提交最后报价后要求退出磋商的；

(6)供应商假借以他人名义参加磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

(7)国家法律法规以及磋商文件中规定的其他磋商保证金不予退还的情形。

上述不予退还磋商保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。

11.响应文件基本编制要求：

11.1供应商须编制由本须知规定组成的响应文件正副本份数详见竞争性磋商须知前附表第7项。响应文件正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，副本可以用正本的完整复印件。响应文件封面上应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本内容如有不一致，则以正本为准。

11.2响应文件应由供应商代表签字并加盖公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则其响应文件中还必须提供“单位负责人授权书”。

11.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位公章或由供应商代表签字确认。

11.4供应商应提交证明其拟提供货物、服务或工程符合磋商文件要求的技术和商务响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并对拟提供的货物、服务或工程的主要内容进行详细描述。

12.纸质响应文件的密封、标识、签署和提交

12.1供应商应当将响应文件密封包装提交，并在外封套上标识项目名称、项目编号、供应商单位名称以及“于         之前（指首次响应文件递交截止日期及时间）不准启封响应文件”的字样；采用邮寄方式提交响应文件的，其外包装上也必须按前文要求做好标识内容和字样，且供应商还应当主动向采购人或采购代理机构确认邮件收递情况。由于供应商未按照要求对其提交的响应文件进行密封、标识、邮寄确认等，由此可能产生的后果（包括拒收、误放、遗漏或提前拆封等情形），将由供应商自行承担相应结果，采购人或采购代理机构不承担责任。

12.2供应商应当在磋商文件规定的提交响应文件截止时间前，将首次响应文件密封送达磋商文件规定的指定地点。在截止时间后送达的首次响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组将不予接收。

12.3供应商在首次响应文件递交截止时间前，可以对其所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构或磋商小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商在提交响应文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构或磋商小组将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构或磋商小组不接受供应商口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。

12.4供应商在磋商过程中根据磋商小组要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正响应文件以及最后报价响应文件等资料，均应由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章。

12.5除《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形外，首次响应文件递交截止时间后，提交响应文件的供应商不足三家的，本次竞争性磋商活动终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织采购或者采取其他方式采购。

四、竞争性磋商

13.评审和磋商基本准则

13.1对所有供应商的评审和磋商，都采用相同的程序和标准。

13.2磋商及评审过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行，磋商小组将根据供应商的响应文件，按磋商文件规定的磋商程序及评审的标准和方法进行评审、磋商，并推荐成交候选人。

14.磋商程序以及评审标准和方法

14.1采购人将根据项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组将根据磋商文件规定的程序、评审标准和方法等内容对供应商进行评审、磋商。

14.2 在进入磋商阶段之前，磋商小组将对供应商提交的首次响应文件中资格证明文件以及其他响应文件是否对磋商文件的要求作出实质性响应进行审查。如果供应商资格审查和实质性响应审查不合格，则其响应文件将被磋商小组否决，按无效处理，不进入磋商阶段，磋商小组将告知有关供应商。

14.2.1供应商有下列情况之一者，其提交的响应文件将被视为未实质性响应磋商文件要求，磋商小组将否决其响应文件，按无效处理：

(1)响应文件中提供的资格证明文件不全的；

(2)响应文件未按磋商文件规定由供应商代表签字，或未按磋商文件规定加盖供应商单位公章的；或供应商代表未获得有效授权的；

(3)供应商未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

(4)响应文件有效期不满足磋商文件要求的；

(5)响应内容与磋商采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交人合同项下的义务；（由于磋商项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）；

(6)响应文件中附有采购人无法接受的条件的；

(7)不符合磋商文件中规定的其它实质性条款（比如：报价超过了磋商文件规定的最高限价）。

14.2.2其他情形
包：1
包一般情形
         无

技术符合性

明细

经磋商小组评审，对标记“★”号要求有负偏离或认定技术要求存在重大偏离或保留的为无效磋商。

商务符合性

明细

经磋商小组评审，对标记“★”号要求有负偏离或认定技术要求存在重大偏离或保留的为无效磋商。

附加符合性
         无

价格符合性

磋商小组决定供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

14.3磋商小组在对供应商进行响应文件资格审查、实质响应性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

14.4只有资格审查和实质性响应审查合格的供应商才能进入磋商阶段。磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的合格供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商过程中对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。根据采购项目的特点和需要，在磋商过程中可能发生实质性变动的内容详见竞争性磋商须知前附表第8项。

14.5合格供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交补充响应文件（首次响应文件中已经提交过的如资格证明文件等资料，不用重新提供），并由供应商代表签字或加盖供应商单位公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.6磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的合格供应商在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家（本项目符合此情形。）。

14.7磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，具体推荐数量和投票细则等内容按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家（本项目符合此情形。）。
    14.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如果供应商的最后报价明显低于其他最后报价，使得其最后报价有可能影响商品或服务质量或者不能诚信履约的，供应商应当按照磋商小组要求，在规定时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明其报价合理性的，磋商小组可以做无效响应文件和无效报价处理。
    14.9磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体评审的标准和方法详见竞争性磋商须知前附表第9项。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选人，并编写评审报告。属于《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则可以按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选人。如果成交候选人出现并列相同的评审得分，则相应处理方式按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行。

14.10供应商提交的响应文件和资料将给予保密，但不退回（有关证件或证照的原件除外）。

五、合同授予

15.授予合同的准则：

15.1除不可抗力等因素外，合同将授予响应文件符合竞争性磋商文件要求，能够圆满地履行合同，且被磋商小组推荐为第一成交候选人的供应商。

15.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

15.3为维护国家利益和社会公共利益，最低报价不是被授予合同的绝对保证。

16.确定成交人：

16.1采购人委托代理机构组织竞争性磋商采购活动的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

16.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合评分得分排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交人。

17.成交通知:

17.1采购人或者采购代理机构在成交人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交人发出成交通知书。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还将公告采购人和评审专家的推荐意见。

17.2成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人拒绝签订政府采购合同的，均应当承担相应的法律责任。未成交人对成交结果公告如果有异议的，应当自成交结果公告刊登之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，有关质疑、投诉的相关规定和要求，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、有关财政部规章等法律文件规定执行。

18.签订合同：

18.1采购人与成交人应当自中标通知书发出之日起30个日历日内。按照竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。根据项目的特点和需要，采购人如果对签订合同的时间期限、地点有特别要求的，可以在成交通知书中进一步明确，成交人应当按照成交通知书的规定和要求，及时与采购人签订合同。
    18.2竞争性磋商文件、成交人的响应文件及其有关澄清承诺文件等，均为签订政府采购合同的依据和组成部分。

18.3采购人不得向成交人提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

六、询问、质疑与投诉

19.询问

19.1潜在供应商或供应商对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

20.质疑

20.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时效内提出，并符合下列条件：

20.1.1对磋商文件提出质疑的，质疑人应为潜在供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。提出质疑的供应商应当是直接参与所质疑项目采购活动的供应商。

20.1.2质疑人应提交质疑函原件。

20.1.3质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等；适合自然人参加磋商的政府采购项目且质疑人为自然人的，质疑人提供本人的身份证复印件。质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照或者组织机构登记证件复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
   ④质疑人自身权益受到损害的事实依据和证明材料，至少包括：

a1所质疑的具体事项事实存在的证明材料；

a2所质疑的具体事项事实导致质疑人自身权益受到损害的证明材料，如：竞争性磋商文件、采购过程或成交结果违法违规，损害自已合法权益等证明材料；

备注：若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于应当保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑤针对质疑事项提出的明确请求和法律依据，

前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购人或采购代理机构对其质疑作出的处理结果，如：暂停采购活动、修改磋商文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新采购等，质疑人提出质疑请求还应当对相应的法律依据进行说明。

⑥提出质疑的日期以及质疑人代表联系方式，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

20.2对不符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照下列规定进行处理：

20.2.1超过质疑时效提交的或者质疑人不是直接参与所质疑项目采购活动的供应商，书面告知质疑人其质疑不成立的原因和理由。
   20.2.2质疑函内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在政府采购法及实施条例规定的时效内重新提交质疑函原件。质疑人拒不修改或补充的，则采购人或采购代理机构应当在质疑答复期内书面告知对方质疑不成立的原因和理由。

20.2.3质疑人修改、补充质疑函超过质疑时效提交的按20.2.1款处理。供应商提交质疑函时，要认真阅读本章第20条关于质疑的相关规定，以免内容或资料不齐，需要修改补充而延误时间。

20.3对符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

21.投诉

21.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向磋商文件中载明的监督管理部门投诉。

21.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

七、有关信息公告和监督部门

22.政府采购信息公告媒体

22.1本项目的有关信息，包括但不限于采购公告、更正公告（若有）、磋商文件、磋商文件的澄清或修改（若有）、成交公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在磋商文件载明的指定媒体发布。潜在供应商或供应商务必随时关注，以免遗漏。

22.2信息公告指定媒体：详见竞争性磋商须知前附表第12项。

23.监督管理部门

23.1磋商采购活动的监督管理部门详见竞争性磋商须知前附表第13项。

八、根据采购项目特点或政策需要补充的其他内容

24.履约保证金（若有）

24.1采购人可以根据项目特点和需要，确定是否要求成交人在合同签订前，按照磋商文件规定的时间、形式、金额提交履约保证金，履约保证金的数额不超过中标合同金额的10%，具体详见磋商须知前附表第14项规定。

24.2磋商文件要求在合同签订前提交履约保证金，如果成交人无故拖延或者拒不提交履约保证金的，则视为成交人拒绝与采购人签订合同，该成交人将承担违法行为的法律责任。

25.其他新增内容：

根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容详见竞争性磋商须知前附表第15项。

第三章  采购内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1、工程名称：福建省湄洲湾港口发展中心附楼三楼会议室修缮采购 。

2、工程地点：福建省湄洲湾港口发展中心附楼三楼会议室 。

3、工程立项批准文号：/       。

4、资金来源：单位自筹。

5、工程内容：详见《竞争性磋商文件》及施工图 。

6、工程承包范围：详见施工图。

## 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、工程理清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项工程 |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:拆除墙体 | m3 | 14.638 |
| 2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:9.5mm厚石膏板 | m2 | 31.637 |
| 3 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:铝塑板+吸音铝扣板 | m2 | 76.726 |
| 4 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:600×600mm矿棉板 | m2 | 49.350 |
| 5 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)饰面材料种类:拆除原地板 | m2 | 19.161 |
| 6 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)构件名称:拆除垫层 | m3 | 2.624 |
| 7 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑废渣 (2)运距:人工装车运出10公里 | m3 | 32.597 |
| 8 | 01B001 | 拆除其他 | (1)拆除原百叶窗帘、线路、灯具、喇叭、音响、投影仪等原现场设备现场拆除吸音板、(包括柱子上的吸音板)墙面造型等以及套管(金属管)拆除开关插座 | 项 | 1.000 |
| 一般土建 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖、240×115×53 (2)墙体类型、砌筑高度:＜3.6m (3)砂浆强度等级、配合比:M5现拌混合砂浆 | m3 | 9.308 |
| 10 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:9mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 89.149 |
| 11 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:成品门 | 樘 | 3.000 |
| 地面工程 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)结合层厚度、材料种类:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01门槛石 | m2 | 0.720 |
| 13 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)线条材料品种、规格、颜色:MT-04铜条 | m | 5.100 |
| 14 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-01花岗岩 | m2 | 17.489 |
| 15 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:CT-01地面砖800×800 | m2 | 141.945 |
| 16 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)龙骨材料种类、规格、铺设间距:型钢龙骨 (2)基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:WF-01复和强化板 (4)防护材料种类:地毯胶垫 | m2 | 21.623 |
| 17 | 011104001001 | 地毯楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:地毯胶垫 | m2 | 8.380 |
| 墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 18 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:格栅吸音板 | m2 | 10.441 |
| 19 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:吸音板 | m2 | 95.198 |
| 20 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | (1)箱体规格:6920×2280mm (2)面层材料种类:有机玻璃 | m2 | 15.312 |
| 21 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面 | m2 | 19.952 |
| 22 | 011207001004 | 墙面装饰板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:MT-01不锈钢 | m2 | 1.786 |
| 23 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:60mm (2)基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:MT-03深灰色不锈钢烤漆 | m | 60.494 |
| 24 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料 | m2 | 34.455 |
| 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 25 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及配件承载龙骨间距900-1100mm,覆面龙骨间距600-300mm (3)基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板+9.5mm厚石膏板 (4)面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 (5)压条材料种类、规格:MT-02黑钛不锈钢 (6)节点:T-JD03/D06 | m2 | 73.225 |
| 26 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及配件承载龙骨间距900-1100mm,覆面龙骨间距600-300mm (3)基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板 (4)面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 | m2 | 10.968 |
| 27 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:PT-01白色无机涂料 | m2 | 69.159 |
| 28 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及配件承载龙骨间距900-1100mm,覆面龙骨间距600-300mm (3)基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 (4)面层材料品种、规格:AP-01铝塑板 | m2 | 54.015 |
| 29 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨及配件承载龙骨间距900-1100mm,覆面龙骨间距600-300mm (3)基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板 (4)面层材料品种、规格:AP-01铝塑板 | m2 | 27.430 |
| 30 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)窗帘盒材质、规格:18mm厚阻燃板+9.5mm厚石膏板 | m | 29.779 |
| 31 | 011403002001 | 窗帘盒油漆 | (1)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (2)油漆品种、遍数:PT-01白色无机涂料 | m | 29.779 |
| 32 | 011304001001 | 灯带槽 | (1)格栅片材料品种、规格:18mm厚阻燃板+9.5mm厚石膏板 | m2 | 2.295 |
| 33 | 011304001002 | 灯带槽 | (1)格栅片材料品种、规格:18mm厚阻燃板+9.5mm厚石膏板 | m2 | 17.160 |
| 34 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:灯带槽 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子二遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:PT-01白色无机涂料 | m2 | 72.724 |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 电气工程 |  |  |  |  |  |
| 35 | 030411001001 | 配管 | (1)JDG20 | m | 110.780 |
| 36 | 030411001002 | 配管 | (1)名称:金属软管DN20 | m | 58.400 |
| 37 | 030411004001 | 配线 | (1)规格:BV-2.5 | m | 507.540 |
| 38 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:二联双控开关 | 个 | 2.000 |
| 39 | 030404034002 | 照明开关 | (1)名称:三联双控开关 | 个 | 4.000 |
| 40 | 030404034003 | 照明开关 | (1)名称:空调开关 | 个 | 1.000 |
| 41 | 030404035001 | 插座 | (1)名称:网络口 | 个 | 4.000 |
| 42 | 030404035002 | 插座 | (1)名称:五孔地插 | 个 | 4.000 |
| 43 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)名称:筒灯 | 套 | 72.000 |
| 44 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)名称:小吊灯 | 套 | 5.000 |
| 45 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)名称:壁灯 | 套 | 4.000 |
| 46 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:嵌入式成品线条灯 | 套 | 13.000 |
| 47 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称:嵌入式成品线条灯 | 套 | 31.000 |
| 48 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)名称:嵌入式成品线条灯 | 套 | 1.000 |
| 49 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:风口 | 个 | 2.000 |
| 50 |  | 其他 | 施工所需人工、辅料、管理、社保等保险、福利、税费等所有费用 | 项 | 1.000 |

注：（1）本项目为固定总价合同项目，除图纸有变更外，本项目价格不再变更。该清单为参考清单，磋商供应商应结合图纸及现场实际进行核对，本项目总价包干，因工程量错漏导致的差价，均已包含在合同价款内，不再增加。磋商供应商应详细核对。 （2）磋商供应商所用材料均应符合国标及相关行业规范标准，同时，所有品牌进场时均应向采购人报备，同意后方可使用，否则采购人有权拒绝支付该部分工程价款。

★2、附图纸一套。本技术要求内容有不详之处见图纸及现场要求。

★3、质量约定：

符合设计图纸要求及国家相关规范要求，施工工艺应达到良好以上，确保整体材质用料精良，符合整体档次要求。如现场施工中出现装修效果无法达到设计及采购人要求的情况，磋商供应商应无条件配合整改致达标为止。

## ★三、商务条件：（以下内容为不允许负偏离的实质性要求）

## （一）施工地点：福建省湄洲湾港口发展中心附楼三楼会议室。
    （二）施工工期：签订合同后60个日历日施工完毕、初步验收合格、交付使用。

## （三）交付条件：符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。

## （四）是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：1%。说明：（1）成交人在与采购人签订合同前，应向采购人提交按中标金额的1%计算的履约保证金。（2）该履约保证金在完成所有工作并经验收合格后无息退还。（3）履约保证金的提交方式：银行转账、本票、支票、汇票、银行保函或担保保函等方式。

## （五）是否邀请磋商供应商参与验收：否

（六）验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | ①验收标准：本竞争性磋商文件要求执行的标准、工程材料制造厂家的产品标准、竞争性磋商文件第二部分规定的技术要求、《磋商响应文件》的承诺。根据采购人所提供的设计图、施工图的完成情况。 ②验收程序：工程材料进场报验和初步验收、最终验收。 a.工程材料进场报验：工程材料进场后，由采购人组织人员与成交人共同进行数量及外观等方面的验收(但不作为最终合格的保证)，工程材料经验收后仍由供应商保管。 b.初步验收：施工完成后，有采购人组织进行验收，如成交人已完成竞争性磋商文件及图纸所有内容，由采购人相关部门进行初步验收，达到运行条件，给予初步验收。 C.最终验收：初步验收完成后，经试运行二个月由采购人组织最终验收，若验收不合格，成交人应进行整改。超过三次验收不合格，按不合格处理。验收合格后办理相关手续。 |

（七）支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 合同签订且成交人进场后15个工作日内采购人预付合同金额的20%。 |
| 2 | 80 | 工程最终验收达到合同约定标准并验收合格，内业资料归档完毕，报备手续齐全，采购人支付至审核结算总金额80%的款项。 |

（八）安装及施工

工程材料由成交人按照合同约定的具体数量、地点及时间运送到施工现场，根据采购人提供的设计图及施工图进行施工安装，并负责工程材料的调试工作，经最终验收合格后，交付采购人使用。

（九）缺陷责任期与保修

1、缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月。

2、保修

2.1保修责任

工程保修期为：根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

（3）装修工程为2年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

（5）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

（7）其它项目保修期限约定如下：其他项目的保修按建设部2000年6月30日建设部令第80号文有关规定执行。

2.2保修响应时间

成交人必须具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所施工工程的备品备件和专业技术人员，对本工程项目在质量保修期内进行免费维护和修理。成交人须有属本公司的可随时上门作维修的技术人，维修人员接到报修通知后，响应时间不超过4小时，项目出现问题时供应商能在24小时内上门维修。维修人员在24个小时内不能排除故障时，为不影响采购人的正常工作，供应商应负责使用替代方案。如成交人在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

3、供应商可视自身能力，在磋商响应文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

（十）报价要求

1、根据报价表的内容，作出合理报价。

2、各磋商供应商报价时应综合考虑日后属政策调整、各种材料市场价格浮动等因素造成的货物价格变动，上述价格变动不予调整。

3、填写详细报价书时应注意下列要求：

3.1工程总价包含设备及材料的价格、运输费、搬运费、安装费、保管费、质量保修期内的维护费用、施工配合费、水电费（应据实与水电提供方结算）、劳保费（由乙方自行测算，包含在报价中，成交后不再另行计提）、安全文明施工费、临时设施费、调试费、验收费、现场清理费、技术服务费、培训费、保险费、检验（包括海关、商检等）、税费、服务费以及所有不可预见的费用。

3.2磋商供应商对本项目只能提供唯一方案、唯一报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

3.3磋商供应商提供的货物磋商价格单位为人民币元。

四、其他事项

1、除竞争磋商文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞争磋商文件未列明的情形，则磋商供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

根据《泉州市财政局关于进一步落实中小企业政府采购合同融资有相关事项的通知》及《关于印发（福建省支持中小企业政府采购合同融资暂行办法）的通知》（闽财购[2018]7号）的通知，现我市政府采购活动中依法成交 后的中小企业供应商可申请政府采购合同融资：

（1）凡参与政府采购并依法取得政府采购合同的供应商，均可使用政府采购合同向福建省政府采购网发布的政府采购合同融资业务信息的银行业金融机构申请融资，可在“政采贷”模块进行具体操作。

（2）企业申请所需提交的材料可登陆“福建省政府采购网”查询。

（3）融资主要条件：①担保条件：除法定代表人或实际控制人担保外，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行不要求企业供应 商提供财产抵质押或第三方担保，或附加其他担保条件。②专用账号：当银行同意授信后，企业供应 商在该行开立封闭式专用账户，与采购人在合同中或通过签订补充协议约定唯一收款账号。③支付约定：银行发放贷款的同时，办理政府采购合同应收账款质押查询和登记，合同履行并验收后，采购人需将采购资金按合同约定支付到约定收款账号。

第四章  合同主要条款及格式

编制说明

合同编号:

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

福建云锋招标有限公司于2022年  月  日组织的采购（采购编号：）活动，确认乙方为合同包 1  的成交人，成交总金额为人民币(大写)：             元整（￥：        元）。依据《中华人民共和国民法典》和其他有关法规，经甲、乙双方协商，现就有关事项达成如下合同，双方同意严格执行本合同规定的所有条款。

第一条  合同文件的组成

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.甲方的《竞争性磋商文件》（采购编号：）以及相关的补充文件；

2.乙方所有的磋商响应文件及澄清文件；

3.成交通知书；

4.履约保证金；

5.合同附件：                 等。

第二条 标的物

本合同所指的标的物详见竞争性磋商文件内容。

第三条 缺陷责任期与保修

1.缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月。

2.保修

2.1保修责任

工程保修期为：根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

（3）装修工程为2年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

（5）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

（7）其它项目保修期限约定如下：其他项目的保修按建设部2000年6月30日建设部令第80号文有关规定执行。

2.2保修响应时间

乙方必须具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所施工工程的备品备件和专业技术人员，对本工程项目在质量保修期内进行免费维护和修理。乙方须有属本公司的可随时上门作维修的技术人，维修人员接到报修通知后，响应时间不超过4小时，项目出现问题时乙方能在24小时内上门维修。维修人员在24个小时内不能排除故障时，为不影响甲方的正常工作，乙方应负责使用替代方案。如乙方在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

第四条  质量保证

1.乙方保证按竞争性磋商文件的要求和乙方磋商响应文件的承诺，提供原厂原装全新合格新产品，并完全符合本合同规定及竞争性磋商文件中的工艺质量、技术规格、性能要求。

## 2.履约保证金：乙方在与甲方签订合同前，应向甲方提交按中标金额的1%计算的履约保证金。该履约保证金在完成所有工作并经验收合格后无息退还。履约保证金的提交方式：银行转账、本票、支票、汇票、银行保函或担保保函等方式。

3.符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等规定。

第五条  合同金额

1.合同总金额为人民币           元整（￥：            元）。

注：成交单价=首轮《报价表》单价×最终报价÷首轮报价。

2.本合同价款含：设备及材料的价格、运输费、搬运费、安装费、保管费、质量保修期内的维护费用、施工配合费、水电费（应据实与水电提供方结算）、劳保费（由乙方自行测算，包含在报价中，成交后不再另行计提）、安全文明施工费、临时设施费、调试费、验收费、现场清理费、技术服务费、培训费、保险费、检验（包括海关、商检等）、税费、服务费以及所有不可预见的费用。

3. 本项目为固定总价合同项目，除图纸变更外，本项目价格不再变更。该清单为参考清单，乙方应结合图纸及现场实际进行核对，本项目总价包干，因工程量错漏导致的差价，均已包含在合同价款内，不再增加。乙方应详细核对。

4.乙方在成交后应立即组织有关技术人员到安装现场核实货物安装现场实况和具体的数量。并按核实后数量及要求签订合同供货。确保所有货物能符合现场安装要求，满足甲方的需要。

第六条  货款结算

1.本项目以人民币为结算货币。

2.支付货款时应提供的资料：

2.1成交通知书复印件，工程验收单及买卖合同复印件（原件备查）；

2.2税务发票原件及复印件（应加盖甲方公章和财务专用章）。

3.支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 合同签订且乙方进场后7个工作日内甲方预付合同金额的20%。 |
| 2 | 80 | 工程最终验收达到合同约定标准并验收合格，内业资料归档完毕，报备手续齐全，甲方支付至审核结算总金额80%的款项。 |

第七条  施工工期、地点和方式

1.施工工期：签订合同后60个日历日施工完毕、验收合格、交付使用。

2.施工地点：甲方指定的施工地点。

第八条  验收、安装及施工

1.验收标准：本《竞争性磋商文件》要求执行的标准、工程材料制造厂家的产品标准、竞争性磋商文件第二部分规定的技术要求、《磋商响应文件》的承诺。

2.验收程序：工程材料进场报验和初步验收、最终验收。

a.工程材料进场报验：工程材料进场后，由甲方组织人员与乙方共同进行数量及外观等方面的验收(但不作为最终合格的保证)，工程材料经验收后仍由乙方保管。

b.初步验收：施工完成后，有甲方组织进行验收，如乙方已完成竞争性磋商文件及图纸所有内容，由甲方相关部门进行初步验收，达到运行条件，给予初步验收。

C.最终验收：初步验收完成后，经试运行二个月由甲方组织最终验收，若验收不合格，乙方应进行整改。超过三次验收不合格，按不合格处理。验收合格后办理相关手续。

3.安装及施工

工程材料由乙方按照合同约定的具体数量、地点及时间运送到施工现场进行安装施工，并负责工程材料的调试工作，经最终验收合格后，交付甲方使用。

第九条  双方责任

1.合同生效后若有一方自行解除合同，应承担由此给对方造成的损失并向对方支付合同总价10 %的违约金。给对方造成损失的赔偿金及违约金从自行解除合同之日计算十日內付清。

2.乙方如有下列行为之一视为违约，甲方有权终止合同，乙方赔偿甲方的一切损失。

2.1 所提供的货物、配件与磋商响应文件的承诺不相符；

2.2 不能按期交货或交付使用，并造成合同工期延误，若甲方不终止合同，每延误一日，乙方应按合同总金额的1‰支付给甲方；

2.3 乙方违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和竞争性磋商文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

2.4未经甲方同意将项目转包他人；

2.5乙方违反双方签署合同书的其他主要条款；

3.对于不可抗拒的原因等客观因素造成不能履行合同的，双方根据客观情况协商处理；

4.乙方在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成货物或配件的损坏概由乙方负责。

第十条  索赔办法

如果出现货物供货内容不符合本合同规定，乙方应承担一切经济责任和违约责任。乙方在取得甲方同意后，应按下列顺序与方式理赔：

1.同意甲方退货，并承担因此产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、仓租以及为保管退货而发生的一切必要费用。

2.按照货物的质量差别程度、损坏范围及甲方遭受的损失，将货物贬值处理。同时，乙方应向甲方支付质量违约赔偿金。

3.调换有质量问题的部件，换件必须全部符合本合同规定的规格、质量、性能，乙方并负责承担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失。对换货的质量，乙方仍应按合同规定执行。

4.甲方将根据实际情况，随时向乙方提出违约赔偿的数额。

第十一条  不可抗力

1.尽管有合同条款第九条的规定，如果一方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括一方的违约或疏忽。不可预见的事件包括，战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。

3.在不可抗力事件发生后，受损方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除对方书面另行要求外，受损方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十（120）天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

第十二条  合同纠纷的解决

原则上由双方协商解决，若未能达到一致意见时，可向工商仲裁机构申请仲裁或合同签订地人民法院提出诉讼。

第十三条  其他

1.合同双方可以就本合同主要内容以外的事项进行协商、谈判。

2.本合同自双方签字盖章乙方交付履约保证金之日起生效。合同生效后如需变更合同条款，须经双方协商同意。

3.本合同任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。

4.本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。

5.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，福建云锋招标有限公司执壹份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人签字：                      法定代表人签字：

（或委托代理人）                       （或委托代理人）

单位地址：                              单位地址：

帐号：

开户行：

合同签订地点：

合同签订时间：          年    月   日

附件1：《双方约定的其他相关事项》

一、提供施工条件：

1、施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工中临时用水、用电均由承包人自行解决，费用由承包人自行承担。

2、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已开通

3、施工车辆造成学校公共道路的损失由施工单位负责维修恢复。

4、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由承包人负责协助办理。

5、工程地质和地下管线资料的提供时间：   无

6、水准点与座标控制点交验要求：开工前由发包人以书面形式交由承包人，并进行现场交验。现场测量结果由承包人与监理工程师双方确认。如承包人对施工现场地表面高程不重新测量，则表示承包人对发包人提供的高程无异议。水准点、座标控制点交验完毕，即由承包人自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。

二、承包人提交的竣工资料形式要求：

竣工资料的原始资料必须齐全，其内容及规格要求必须符合国家标准《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001），装订成册 。

三、承包人应履行的其他义务：

1、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担责任和相应费用；

2、施工场地原有设备设施、周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应当详细了解施工场地原有设备设施、周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。如果发生毁损灭失事件的，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉；

3、承包人必须遵守泉州市地方的法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包人的安监、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括外地施工单位进泉州施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、废土处理费等；

4、发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担可能因此而引起工效降低需增加的费用。承包人应将施工用水设计图纸和详细的说明书提交给监理工程师，以便审查和批准。供水管路及用水设施必须符合泉州市有关安装、使用及维修的规定，承包人对所使用的供水设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠；

5、承包人应负责在施工场地内的道路上布设限速、禁停、警示、临时交通管制等标志、标牌，并根据发包人的要求，安排人员在主要路口疏散汽车、行人交通，其费用和责任由承包人负责。

6、施工前，承包人应认真研究设计图纸内容，考察施工现场，调查收集有关资料，对施工区域内各监测断面的基层表面高程进行测量，并将结果报送监理工程师核查。

7、承包人在施工过程中若有发现设计图纸缺陷，应及时报告监理工程师和发包人并立即停止缺陷部位的施工，否则，造成经济损失由承包人自行负责。

8、承包人应当服从监理工程师及发包人的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期目标的实现，保证设备调试和系统联调的顺利进行。

9、承包人项目负责人、项目技术负责人、水电安装负责人必须参加工程例会，因故不能参加的应提前24小时向发包人提出申请并在获得发包人批准后方可缺席。

10、承包人工作人员有下列情形之一的，发包人有权要求及时更换，承包人在收到书面通知后必须在24小时内将其调离本工程范围；同时，承包人应在48小时内用经发包人批准的合格的人员代替上述调离的人员。

10.1对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；

10.2专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

10.3不能积极配合发包人正常工作者；

10.4违反发包人或承包人工地现场管理规定者；

10.5无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

10.6与投标书及本合同规定名册不符者；

10.7与本工程施工无关及对本工程产生不良影响的其他人员。

11、承包人应有防备临时断电措施，现场配备备用发电机，在临时断电时能够提供施工电力，由此产生的费用在投标报价中应予以充分考虑，非发包人责任造成的断电引起的工期延误及费用均由承包人自行承担    。

12、在施工现场使用的施工机械设备应符合国家及行业规范要求，若违约，发包人有权要求承包人支付违约金。

13、承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若施工中发生安全伤亡任何事故，均由承包人承担全部责任和费用。

14、本工程红线范围内地上附属物拆除（含简易搭盖、树木等）费用、建筑垃圾清除费用、施工便道费用、安全警示标志牌已列入采购范围，包括在中标合同价款内，按包干使用，施工中不作现场签证 。

15、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施；③施工期间，工地发生的一切安全、违法、违规事件，承包人负责处理；其余按本合同通用条款执行。以上一切责任和费用由承包人承担，且遵守发包人和监理工程师对该工程的安全罚则。

16、承包人应严格按照《泉州市人民政府关于印发泉州市建筑废土沙石运输管理规定的通知》（泉政文〔2011〕312号）要求对建筑渣土进行处置及运输管理。清理的淤积物必须及时清理外运，运输过程应做好封闭措施，禁止滴、洒、漏现象，若没有按要求做好环境卫生保洁工作，出现被市容环境管理部门处罚或扣留运输车辆及工具等事件的，由承包人自行承担责任。

17、如需办理施工许可证的，承包人须指派专人办理施工许可证手续，并于　　年   月    日（施工合同签订时约定）之前取得施工许可证，若因承包人原因造成办理施工许可证手续延误，每逾期一天要求承包人支付违约金人民币1000元。

18、承包人应不拖欠农民工工资，维护农民工合法权益，同时按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（国发办[2016]1号）、《福建省人民政府办公厅关于全面拖欠农民工问题的实施意见》（闽政办﹝2016﹞88号）和《泉州市人民政府办公厅关于全面拖欠农民工问题的实施意见》（泉政办﹝2016﹞128号）等文件的规定进行农民工工资支付。若有拖欠，发包人有权从应付给承包人的工程款或履约担保中直接代予支付，并要求承包人按拖欠工资额的2倍向发包人支付违约金。

19、承包人应严格执行《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑 [2016]34号）规定，加强工程项目劳务工人实名制组织管理。

四、施工人员管理：

1、项目负责人每月在施工现场的时间要求：整个施工期间离开现场累计时间不能超过总工期的10%。

2、项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人在整个施工期间离开现场累计时间不能超过总工期的10%，否则每超过一天扣罚人民币 2000 元（特殊情况经业主代表同意的除外）。

3、承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人未经监理工程师和发包人批准，承包人擅自更换项目负责人，罚扣20000元。

4、承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：施工中承包人项目负责人不履行投标承诺，发包人有权单方面责令其退场，中止合同、没收履约担保金，并要求其赔偿发包人的一切损失。。

5、承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：施工中承包人项目管理班子不履行投标承诺，发包人有权单方面责令其退场，中止合同、没收履约担保金，并要求其赔偿发包人的一切损失。

6、承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向发包人事先书面说明并获得书面同意。

7、承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：工程开工后，除不可抗力外,磋商供应商变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳2万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳1万元违约金 。

##### 五、安全文明施工与环境保护：

1、治安保卫的特别约定：承包人应根据现场情况做好对周边建筑物、行人、车辆等的防护措施，负责组建现场治安管理机构或联防组织，承担施工过程中所有安全责任和治安保卫费用

2、文明施工

2.1合同当事人对文明施工的要求：严格按照《泉州市人民政府关于印发泉州市建筑废土沙石运输管理规定的通知》（泉政文〔2011〕312号）、《泉州市人民政府关于印发全面贯彻实施泉州市建筑废土沙石运输管理暂行规定工作方案的通知》（泉政文〔2012〕270号）、《泉州市住房和城乡建设局关于加强在建房屋建筑和市政基础设施工程建筑废土管理工作的通知》（泉建建[2012]62号）、《泉州市住房和城乡建设局关于进一步规范房屋建筑和市政基础设工程渣土运输管理工作的通知》（泉建建[2014]16号）、《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市工程渣土与建筑垃圾清运处置整治三年行动实施方案等两份文件的通知》（泉政办〔2017〕171号）要求对建筑渣土进行处置及运输管理。

2.2关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费已包含在合同总价中，发包人不再支付该费用。

六、双方约定工期顺延的其他情况：

1、由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

2、发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

2.1双方约定本工程属于下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，均计入相应项目的施工工期。因承包人违反规范施工，或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延；

（2）承包人没有组织和协调好相关施工队伍进行施工而造成工期延误，由承包人承担责任；

（3）承包人未按设计要求进行施工，发包人提供返工的日期延误由承包人承包责任；因施工组织方案审批影响开工，工期不予顺延；

（4）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，或技术问题需作整改，并整改费用由承包人承担，耽误工期由承包人承担责任并负责经济赔偿；

（5）施工过程中因城市供电、供水部门的停电、停水而影响工期的，发包人一概不作现场签证，承包人在自报工期时应考虑该因素；

（6）承包人原因的待料工期不予顺延。发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（7）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工，直到符合约定要求条件。承包人应按发包人要求的时间返工，工期不顺延。

##### 七、材料与设备：

1、发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人不另行支付保管费用。承包人保管期间，若发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

2、竞争性磋商文件明确提出参考品牌的工程材料和工程设备，磋商供应商必须按照竞争性磋商文件的约定和磋商供应商的承诺提供；

3、竞争性磋商文件没有约定品牌的材料设备，磋商供应商必须按照竞争性磋商文件规定的规格、技术标准和质量等级，以及经批准的承包人施工组织设计的材料设备计划范围内使用。

##### 八、变更：

1、变更的范围

1.1施工中发包人需对原工程设计进行变更，应及时向承包人提供设计变更文件。

1.2承包人未经发包人同意不得擅自更改或换用发包人指定的材料、设备，发包人尚未明确的材料、设备也应经发包人指定方可使用。

1.3发包人有权对材料、设备的品种、规格、品牌和标准进行调整。

2、变更估价

2.1因工程变更引起预算书项目或其工程数量发生变化时：

(1)《详细报价书》中有适用于变更工程项目的，采用《详细报价书》中的单价×（1-K）。

(2)《详细报价书》中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价×（1-K）。

(3)《详细报价书》中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人提出变更工程项目的单价×（1-K），报发包人确认后调整。

(4)《详细报价书》中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价×（1-K），报发包人确认后调整。

注：K值=最终报价÷首轮报价。

##### 九、价格调整：

市场价格波动是否调整合同价格的约定：实行总价包干,不予调整, 不再补工程施工期间的市场价格变化以及法律、法规、规章和政策调整带来的风险而引发的价格增加，但是经过设计变更的可以增补 。

##### 十、合同价格、计量与支付：

1、总价包含的风险范围：本项目采用总价合同。承包人在投标时已充分考虑工程施工期间的市场价格变化以及法律、法规、规章和政策调整带来的风险，除下述的合同价款中不包含的风险范围外，在竞争性磋商文件、工程量清单、《详细报价书》规定的项目和内容范围内实行总价包干。

2、合同价款中不包含的风险范围：工程地下地质条件的变化；设计变更；现场签证；不可抗力；发包人与承包人约定的其他情况。

3、风险范围以外合同价格的调整方法：工程施工过程中因工程地下地质条件的变化、设计变更、现场签证、不可抗力、发包人与承包人约定的其他情况等导致工程量发生变化时，按以下办法执行：

3.1根据竞争性磋商文件、招标阶段确认的工程量清单、图纸会审纪要、设计变更通知单、工程现场签证单及竣工图纸等资料，按照本竞争性磋商文件有关编制工程预算造价（招标控制价）的有关规定计算工程数量增减以及工程项目增减；

3.2应按基建程序有关规定由发包人、承包人、监理、设计单位签章，最后须经发包人会同（委托的）有关部门审核确定。

3.3如发生上述情况，双方按以下约定办理：

（1）工程经济签证事项应在发生后的3天内办理签证手续，逾期办理无效；

工程经济签证应具有下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据、计算方法、日期等必要事项，并附相关资料。

（2）涉及工程设计标准或对原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

（3）承包人对上述情况，逐月将调整的项目、金额以书面方式随同当月工程量报表报送发包人，作为调整当月进度款依据，零星的或金额少的，可在工程竣工时一并汇总编报。

十一、竣工退场：

承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复承包人损坏的场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应支付发包人每日1000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

十二、承包人违约的责任

1、因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用均由承包人自行承担，并向发包人赔偿其所造成的损失。

2、本工程质量标准必须达到合格。经验收因施工原因造成工程不合格，承包人应负责修至合格，方可交付使用，因此造成的经济损失，由承包人负责。

3、承包人必须按照发包人下达的开工日期及时派出投标承诺的项目负责人、项目技术负责人和其他主要管理人员到工地现场指挥协调施工，保证项目管理班子正常运转。上述人员无法按期到位的，每逾期一天承包人应按每人1000元/次向发包人支付违约金，逾期超过30天的，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约担保金。

4、承包人的主要机械设备必须按照发包人下达的开工日期进场到位，保证如期开工。上述机构设备无法按期到位的，每逾期一天承包人应按每台1000元/次向发包人支付违约金，逾期超过30天的，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约担保金。

5、承包人必须实行每天签到登记制，并于每周一上午将签到登记表送交工程师，发包人代表和工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人或工程师发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗每人每天2000元的标准要求承包人支付违约金，发包人可直接从承包人的工程款中扣除该违约金。因承包人现场管理人员缺岗致使承包人连续两周每周支付的违约金数额超过10000元的，发包人有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

6、承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的发包人有权向承包人索赔。

7、隐蔽工程项目须经发包人工地代表及有关部门检验认可后，方可进行隐蔽和下一道工序的施工，如私自隐蔽，发包人代表有权责令其重新揭露检查，并一次性扣罚该隐蔽项目造价款的20%，若检查不合格，则需进行返工，以确保工程的总体质量，由此引起的一切损失均由承包人承担。

8、承包人不按规定时间内签订合同和不签订合同的；或虽已签订合同，却不履行合同的，发包人有权解除合同。

第五章  首次响应文件格式

编制说明

1、本附件所有格式为响应文件的组成部分，供采购人或代理机构编制磋商文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,则采购人或代理机构可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用。

2、除磋商文件另有规定外，磋商文件要求原件的，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件；磋商文件要求复印件的，供应商在纸质响应文件中可提供原件、复印件或扫描件；磋商文件对原件、复印件未作要求的，供应商可自行确定在纸质响应文件中提供原件、复印件或扫描件（若供应商提供注明“复印件无效”的材料或资料，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件）。

福建省政府采购项目竞争性磋商

响应文件
                             （首次）

项目名称：

项目编号：

合同包:

供应商名称 ：

日   期 ：

目  录

附件1：磋商响应声明

附件2：报价一览表（含详细报价书）

附件3：资格证明文件

附件4：磋商保证金凭证（若有）

附件5：技术和商务偏离表

附件6：相关技术、商务、服务响应承诺及资料

附件7：供应商提交的其他资料

附件8：要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

附件1               磋商响应声明

致：     (采购人或采购代理机构)

1.根据贵方为                   项目（项目编号:        ）的采购公告（或采购邀请书），我方签字代表          （全名、职务）   经正式授权并代表的供应商          （供应商名称、地址）    提交包含下述内容的首次响应文件纸质文本正本       套，副本      套及电子文档        套。

（1）磋商响应声明

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）磋商保证金凭证（若有）

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交的其他资料

（8）按照磋商文件规定，要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）在竞争性磋商须知前附表第4项规定的响应文件有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4我方已经按照磋商文件要求提交磋商保证金。我方如果发生任何竞争性磋商文件中所述不予退还磋商保证金的情况，则我方的磋商保证金将被贵方不予退还，我方对此无异议。

2.5我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.6我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

通信地址:                                          .

邮编：                  传真号：               .

联系电话（固定电话和移动电话）：                          .

供应商代表：             （签字）

供应商代表电子信箱：                                   .

供应商：         （全称并加盖公章）              .

日  期：     年    月    日

附件2             报价一览表

供应商名称：（全称加盖单位公章）项目编号∶          货币单位：元人民币

| 合同包 | 首次报价 | 交货期/工期/项目完成时间/服务时间 | 磋商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：详细报价书另纸详列，格式自拟。

供应商代表：      （签字）

附件2-1                详细报价书

说明：

1.各供应商应根据竞争性磋商文件的要求，在响应文件中提出为完成本项目相应合同包工作所必需包含的详细工作内容（如：详细具体货物或服务或工程量清单内容），并以此做出详细的报价书。详细报价书应做出详细完整的报价单价和合价，并汇总计算出报价总价。采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

2.为完成相应合同包项下的全部工作所涉及的费用都应包含在详细报价书的各个单项中，供应商应充分考虑和评估。供应商未做详细分析或理解偏差错漏或不认真严谨等原因造成其未将本合同项下相关项目和费用列入详细报价书的，均视同相关项目和费用为已包含在详细报价书的其他单价或合价中，采购人在合同执行过程中，不再多还少补。
  3.对于不能详细列明采购标的的技术、服务要求的磋商采购项目或者如优惠率磋商、单价磋商等特殊类型的磋商采购项目，由供应商根据磋商文件的具体规定和项目特点提交详细报价书，采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）              .

日  期：     年    月    日

附件3         资格证明文件

附件3-1       参加竞争性磋商的声明函

致：     (采购人或采购代理机构)

1、关于贵方______年______月______日                   项目（项目编号:        ）的采购公告（或采购邀请），本签字人代表供应商参加竞争性磋商，我方提供竞争性磋商文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所有提交的文件、声明或资料（包括但不限于资格证明文件）是真实的、合法的、准确的、有效的。

2、供应商的基本概况：
2.1供应商单位名称：                               
2.2注册地址：                                             
2.3单位负责人姓名：        性别：     年龄：     职务：      。

备注：“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）              .

日  期：     年    月    日

附件3-2        供应商的资格声明

致：     (采购人或采购代理机构)

1、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的磋商保证金将不予退还。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商对是否符合要求做如实声明 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 磋商文件对合格供应商的一般规定 | 供应商对是否违反一般规定做如实声明 |
| 供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。 |  |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。 |  |
| 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据磋商文件和磋商过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-3             单位负责人授权书

致：     (采购人或采购代理机构)

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加  （填写“项目名称”）   项目（项目编号：         ）的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与磋商、澄清、签约等工作。供应商代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：         身份证号：                 手机：

供应商代表：         身份证号：                 手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加磋商的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加磋商的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、负责响应文件签字的供应商代表如果不是上述规定的单位负责人，则供应商应当在响应文件中提供本授权书，纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。供应商为自然人的，可不填写本授权书，但应当提供其身份证正反面复印件。

4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则只需要联合体的牵头方提交本授权书，在纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。

附件3-4             营业执照等证明文件

致：     (采购人或采购代理机构)

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-5             财务状况报告

致：     (采购人或采购代理机构)

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资信证明的

□非自然人适用：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意事项：

1、上文提供财务报告、资信证明、担保函共三大类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。即供应商符合上述三大类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。

2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照首次响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式注意事项第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式注意事项的要求选择提供资信证明复印件复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

5、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-6          依法缴纳税收证明材料

致：     (采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

5、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-7       依法缴纳社会保障资金证明材料

致：     (采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供首次响应文件递交截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

5、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-8   具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

声明函

致：     (采购人或采购代理机构)

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1.磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商单位公章。

2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

3.对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-9    参加采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：     (采购人或采购代理机构)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-10       信用记录查询结果

致：     (采购人或采购代理机构)

现附上截至   年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、供应商应同时提供在磋商文件要求的首次响应文件递交截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则其响应文件将被否决。

2、若本项目接受联合体响应磋商且供应商为联合体，则联合体各成员均应同时提供在磋商文件要求的首次响应文件截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则其响应文件将被否决。

3、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应文件将被否决。

※除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见磋商文件第一章。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-11         联合体协议

（接受联合体的项目使用）

致：     (采购人或采购代理机构)

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写         “项目名称”           ） 项目（项目编号：         ）的响应磋商。现就联合体参加本项目响应磋商的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1联合体牵头方单位名称：

（填写“工作及义务的具体内容”）          ；

2、联合体成员方单位名称：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”）                ；  
 ……

……。

二、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目响应磋商的有关事宜（包括但不限于：派出供应商代表、提交响应文件及参加磋商、澄清等工作），在此过程中，供应商代表签署的一切文件和处理结果，联合体各方均予以认可并对此承担责任。

三、联合体各方约定由（填写填写“牵头方的全称”）代表联合体办理磋商保证金事宜。

四、若成交，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，响应文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

供应商代表：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

供应商代表：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

供应商代表：  （签字或盖章）

签署日期：    年    月    日

★注意：

1、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，则供应商应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议中的供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。

3、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，纸质响应文件正本中的本协议应为原件。

附件3-12          其它资格证明文件

                   （如果有的话）

说明：1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件，对其它资格证明文件进行具体规定，供应商应按照磋商文件要求，在此项下提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

2、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，涉及联合体成员的其它资格证明文件在此处提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件4        磋商保证金凭证（若有）

编制说明

1、在此项下提交的“磋商保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、磋商保证金是否已提交按照磋商文件规定执行。

附件5-1      技术和服务要求响应表

供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶

| 合同包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交人违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交人资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字： _________________

附件5-2       商务条件和其它事项响应表

供应商名称： （全称加盖单位公章）  项目编号∶

| 合同包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的商务条件要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交人违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交人资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字： _________________

附件6      相关技术、商务、服务响应承诺及资料

说明：

1.采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对供应商需要提供的相关技术、商务、服务响应承诺及资料进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2.如果没有特别要求的，供应商根据磋商文件的要求以及特点，提供相关技术、商务、服务响应承诺及资料，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件7     供应商提交符合政府采购政策的证明材料

附件7-1-1        中小企业声明函（如果有的话）

中小企业声明函（货物）
     本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
     1.  （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ，属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                      企业名称（盖章）：

日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（福建省湄洲湾港口发展中心）的（福建省湄洲湾港口发展中心附楼三楼会议室修缮采购）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
   1.（房屋修缮），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称）            ，从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                   企业名称（盖章）：

日  期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件7-1-2

残疾人福利性单位声明函（如果有的话）

本供应商郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本供应商为符合条件的残疾人福利性单位，且本供应商参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本供应商制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本供应商承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本供应商承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：    （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

备注：（1）若供应商不符合残疾人福利性单位，不用提供本声明函，否则视为提供虚假材料。供应商在提交最后报价前，如果已向磋商小组提交上述声明函，视同为供应商符合残疾人福利性单位，享受价格扣除的优惠政策。

（2）请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

（3）纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

（4）若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

附件7-2优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（如果有的话）

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 产品名称 | 最后报价单价 （现场） | 数量 | 最后报价总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.本合同包内属于节能、环境标志产品的合计最后报价总金额： ； b.本合同包最后报价总价： ； c.本合同包内属于节能、环境标志产品的合计最后报价总金额占本合同包最后报价总价的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1.供应商提供的产品属于《节能产品政策采购清单》，应提供产品所在最新一期《节能产品政府采购清单》所在页复印件，并划线注明对应的产品，以利磋商小组审阅。未按要求提供证明资料并划线注明的，磋商小组将不予认定，不享受价格扣除的优惠政策。

2.供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购清单》，应提供产品所在最新一期《环境标志产品政府采购清单》所在页复印件，并划线注明对应的产品，以利磋商小组审阅。未按要求提供证明资料并划线注明的，磋商小组将不予认定，不享受价格扣除的优惠政策。

3、具体统计、计算：

3.1若同一合同包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3供应商应按照磋商文件上表要求认真统计、计算，否则磋商小组可不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

4、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照顺序分别填写，以方便磋商小组审阅。供应商在提交最后报价前，如果已向磋商小组提交上表内容并附相应证明资料，视同为供应商的产品属于节能、环境标志产品，享受价格扣除的优惠政策。

5、纸质响应文件正本中的本表（若有）应为原件。

供应商代表：             （签字）

日  期：     年    月    日

附件8       要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

说明：

1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对要求作为响应文件组成部分的其他内容进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2、供应商根据自身实际情况编写有关资料包括如供应商单位简介、竞争性磋商文件要求提供或供应商自已认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

### 竞争性磋商文件相关附件