# 采购需求

- 一、技术需求

（一）项目概况

为深入贯彻落实《森林法》，进一步加强林地的科学保护和管理，切实提高林地现代化治理能力，根据《国家林业和草原局 关于印发<新一轮林地保护利用规划编制工作方案>和<新一轮林地保护利用规划编制技术方案>的通知》《海南省林业局关于印发<海南省林地保护利用规划编制工作方案>的通知》要求,临高县林地保护规划是对县域范围内林地保护利用做出总体安排和综合部署，是对省级林地保护利用规划的细化、落实和具体安排，侧重实施性。根据确定的规划目标和任务，着重解决县域林地资源布局和结构，提出林地资源保护利用管理和实施的具体措施。根据确定的规划目标和任务，着重解决县域林地资源布局和结构，提出林地保护利用管理和实施的具体措施。临高县辖10个镇，1个农场和2个开发区，林地面积以最终数据按三调数据融合后林地面积为准。

新一轮规划基准年为2020年，规划期限为15年，即2021-2035年，其中近期目标年为2025年，远期规划目标年为2035年。

（二）技术和服务要求

1.主要任务

新一轮林地保护利用规划基期为2020年，规划目标年为2035年。以临高县林地生态建设发展和林地实际需求为出发点，遵循依法依规、统筹协调，生态优先、着眼长远，守红线的原则，以2019年森林资源管理“一张图”为规划基础数据库，切实做好与国土空间规划、第三次国土调查(以下简称“土地三调”)数据和临高县第三次森林资源二类调查(以下简称“林地二调”)数据的衔接，结合划定的生态保护红线，明确我市林地管控空间，确定规划基数，对林地资源实行分类保护和合理利用，落实林地后备空间，突出保护重点，明确利用方向，盘活林地资源，科学规划临高县新一轮规划期的林地资源保护和管理工作。

2.现状分析评价

2.1基础状况。简要介绍县域自然地理、社会经济等情况，重点阐述林地面积、权属、起源、森林类别等资源现状，以及地域分布特点、保护和利用、林地质量等情况。

2.2上一轮规划实施评价。主要阐述上一轮林地保护利用规划指标完成情况和实施成效，并分析存在的问题和原因，尤其分析指标差额的原因。

2.3分析评价。主要分析林地保护利用存在的问题，以及新一轮林保规划编制的紧迫性和必要性，以及与空间规划的关系。

3.指导思想与目标任务

3.1落实对接上位林地保护利用规划，优化林地资源布局结构，确定规划期内林地保有量、森林保有量、占用林地定额等约束性指标及天然林保有量、重点公益林林地比率、林地生产力等预期性指标，明确本行政区域的规划目标，提出对应的规划任务，进一步落实、纠错和完善，梳理指标差异情况，确定林地保护利用总体格局。

3.2规划依据。主要列出法律法规、规范规程、政策文件等。

3.3规划范围与期限。明确规划范围与国土空间规划衔接；明确规划基期年、近期目标年、规划目标年，规划期限等。

3.4规划目标任务。对省级林地保护利用规划，县级国土空间规划等上位规划中的约束性指标、强制性内容进行分析及传导。分2025年近期目标与规划末期目标，包括林地结构、林地保护和利用等方面目标，其中，林地保有量、森林保有量、占用林地定额为约束性指标，天然林保有量、重点公益林林地比率、林地生产力为预期性指标。其他指标可自行确定。

4.全面保护林地

4.1林地用途管制。提出严格限制林地转为建设用地、林地转为其它农用地，高保护等级林地转为低保护等级林地，公益林地转为商品林地、天然林地改造为人工林等五方面用途管制措施及要求。

4.2林地分级保护。在林地分类利用基础上，阐述林地保护等级分级划分标准、现状、规划，落实相应管控措施。

4.3林地需求测算。充分考虑生态文明建设对林地的客观需求，结合国土空间规划，对县域内林地保有量进行分析测算，确保林地保有量不减少。

4.4林地恢复和补充规划。摸清灾损林地、退化林地、临时占用林地、毁林开垦林地等数量和分布，分别提出恢复措施。按照林地保有量目标和县域生态建设需求，提出补充林地数量、来源、测算依据以及管理措施。

4.5森林保护规划。根据森林保有量目标以及“占一补一”等要求，落实新造林空间，以及增加森林面积、控制森林消耗、保护森林资源等方面措施。

5.合理利用林地

5.1林地资源质量评定。提出林地资源质量评定分级划分标准、现状，以及相应利用方向和措施，实施林地分等使用、差别管理等措施。

5.2节约集约使用林地。根据林地分区布局、林地保护等级和林地资源质量评定情况，提出项目建设和生态保护使用林地的控制方向以及推进节约集约用地措施。

5.3结构优化。基于林地资源质量评定，提出林地生产力提升的规模、途径、措施、发展重点、时序安排等，进一步优化林地结构，提升森林质量。

5.4建设项目使用林地规模测算。结合重大项目建设和生态保护需求，提出未来5年近期和15年远期建设项目用地需求测算及依据。

5.5其他合理利用。根据地方实际，适度开展林下种植养殖、森林游憩等非木质资源培育利用。

6.治理体系与重大工程规划

6.1开展林地保护利用专题研究，根据现状分析评价，提出完善林地治理体系和提升林地治理能力的相关措施，明确布局要求和重点工程安排；确定生态修复、天然林保护、造林绿化、节约用地等规划重点的目标任务和重大工程布局。

6.2森林分类经营。分别介绍公益林、商品林区划情况、区域分布、保护利用方向及具体管理措施。

6.3天然林保护修复规划。根据天然林保护修复规划，提出规划期保护修复目标、空间范围、时间安排、管理措施等。

6.4其他重点工程规划。涉及生态修复、产业发展、森林质量提升、治理体系和治理能力等方面，分别作出规划期内目标、建设内容、空间范围、时间安排及相关措施等。

7.保障措施

提出规划实施的组织、政策配套、宣传引导、经费保障、技术等保障措施、监督检查。

（三）编制依据

1.法律法规：《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国森林法实施条例》《中华人民共和国土地管理法实施条例》以及地方关于林地、土地管理相关法律法规等。

2.政策文件：主要包括各级党委、政府和有关部门出台的关于生态建设、林地保护、国土空间规划编制、土地管理以及加强宏观经济调控、促进产业结构调整方面的文件。

3.规划技术文件：主要包括国民经济和社会发展规划、国土空间规划、林业中长期发展规划、林地保护利用规划，以及交通、通讯、电力、水利、矿产等其他专项规划成果;国土三调、森林资源连续清查、森林资源管理"一张图"等调查技术成果等。

（四）规划指标确定

依据“国土三调”结果，以最新森林资源管理“一张图”成果数据为基础，落实基准年（2020年）的规划基数。综合考虑建设项目占用林地、国家级和省级公益林面积、天然林面积等，以及县级以上人民政府规划确定的用于发展林业的土地，确定2025年近期目标与规划期末目标。

（五）编制成果内容和要求

1.成果构成

规划成果包括：规划文本、规划编制说明、规划图集、规划附表及专题研究报告等其他材料。

2.规划文本

规划文本是规划决策结果的表达，是规划实施的法定依据。要求目标明确、内容完整、重点突出、任务具体、措施可行，文字表达简明，数据计量规范。规划文本一般包括以下内容：

2.1前言：主要阐述规划目的、依据、主要内容、范围等；

2.2上一轮规划实施评价：主要阐述上一轮规划指标完成情况、实施成效及存在 问题；

2.3现状分析评价：分析林地 现状、问题和规划的紧迫性、必要性，以及与空间规划的关系；

2.4指导思想和目标任务：提出林地保护利用的指导思想、原则、目标及任务。

2.5林地总体格局：按照国土空间管控要求，提出区域林地分区与布局方案、保护利用方向及管理措施。

2.6全面保护林地：提出林地分级保护、占用林地规模测算和森林保护的措施及相应工程。

2.7合理利用林地：大力推行节约集约利用林地，提出林地资源质量评定、供给总量、结构优化、发展重点、时序安排等内容。

2.8重点工程规划：列出分类经营、天然林保护、生态修复、产业发展、森林质量提升、治理体系和治理能力等方面的规 划期重点建设项目的目标、范围和内容等。

2.9规划监测与监督管理：在规划实施过程中，需要采用信息化手段对规划实施情况进行定期监测、评估和及时预警，并依此对规划执行和实施主体进行监督和绩效考核。

2.10规划实施保障：规划保障措施着重从规划评估调整、信息平台融合、下位规划引导与控制、配套政策等方面提出。

规划文本在维持以上内容的基础上，可以适当增加相关内容。

3.规划说明

规划说明是规划实施中配合规划文本应用的主要参考，主要包括以下内容：

3.1规划编制背景：阐述编制范围的规划背景。

3.2规划编制工作过程：介绍前期工作准备、规划基数落实、重大问题研究、规划成果编制、规划论证协调及报批等各阶段的工作情况，以及为确保编制工作顺利推进所采取的对策、措施。

3.3规划编制主要数据说明：林地规划基数来源说明，衔接情况说明、更新结果具体情况等。

3.4林地供需分析：规划期内林业发展和生态建设对林地的需求，以及具体的测算依据、测算方法和测算过程。

3.5主要指标分解说明：主要指标分解，包括规划期内林地保有量、森林保有量、占用林地定额等约束性指标，天然林保有量、重点公益林林地比率、林地生产力等预期性指标，以及调控指标分解落实的过程，所采取的措施。

3.6林地分区说明：与国土空间管控三条控制线衔接情况，区域布局调整情况、发展重点与方向等相关内容。

3.7林地分级说明：林地保护等级是实施林地差别化管控的基础，与林地用途管制、林地经营等政策措施紧密相关。将林地保护等级从高等级向低等级确定Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级。重点说明保护等级变化情况、分布特点等相关情况。

3.8与相关规划协调衔接说明：与国土空间规划、林业发展规划等相关规划相应指标衔接情况。

3.9规划成果报批过程中审查意见修改情况的说明。

4.规划图集

包括林地与三条控制线的位置关系图、林地现状图、林地结构图、林地结构规划图、林地保护等级现状图、林地保护等级规划图、林地功能分区布局图等。

5.规划附表

包括林地面积规划统计表、森林面积蓄积规划统计表、国家级和省级公益林规划统计表、林地生产力规划统计 表、林地保护等级面积统计表等。

6.专题研究报告

专题研究报告主要有森林资源保护利用战略、经济社会发展对林地的需求、森林资源结构优化、森林质量提升、生态修复治理、林地管理与生态红线管控关系分析、规划编制机制研究、林地治理体系与提升治理能力的研究等，以提高规划针对性、前瞻性，为规划成果的编制和政策建议的响应提供扎实基础。可根据实际需要进行调整、增设。

（六）规划论证

规划成果由县级以上人民政府林业主管部门组织专家评审，规划评审情况在规划说明中要形成专章，并将专家评审意见及规划协调意见采纳情况一并说明。

- 二、商务需求

（一）服务地点：采购人指定地点。

（二）合同履行期限（服务期）：120日历天，自合同签订之日起计算。

（三）质量标准：符合合格标准

（四）付款方式：具体以成交供应商与采购人自行协商。

（五）验收：项目结束后，成交供应商须配合采购单位做好项目验收工作。

（六）报价：供应商报价应当为综合包干价，包括但不限于提交所有成果资料现场勘测设计费、资料印刷费、差旅费、安全费、协调费、管理费、税金等所有费用。

（七）其它

1.供应商须以保证优质的服务质量为服务目标，不得恶意低价竞标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，响应将作为无效响应处理。

2.其他未尽事宜以合同签订为准。